v0.2 内部试运行版

标准产品需求文档 PRD

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.2 |
| 版本名称 | 内部试运行版 |
| 文档日期 | 2026-05-30 |
| 文档定位 | 版本迭代 PRD，用于产品评审、原型设计、开发排期和验收对齐 |

版本定位 在 v0.2 的流程彩排基础上，升级为内部人员可小范围使用的真实试运行系统。

# 1. 背景与目标

让真实店家、业务员、审核员、出纳在受控范围内使用系统处理少量真实或脱敏业务，检验权限、附件、日志和查询能力。

## 1.1 目标用户

店家

业务员

后台审核员

出纳

超级管理员

# 2. 本期范围

正式账号管理，支持创建、停用、重置密码。

完善角色权限，保证店家只能看本店数据，业务员只能看分配任务。

附件真实上传、预览和下载，支持图片和 PDF。

申请编号规则，按日期和流水生成。

审核备注、驳回原因、补资料记录不可丢失。

操作日志不可随意删除，记录操作者、时间、动作和前后状态。

列表筛选：状态、店家、业务员、时间范围、关键词。

手机端页面做可用性优化，适合门店和外勤使用。

# 3. 页面与模块

账号管理页：新增账号、停用账号、重置密码、角色分配。

申请列表页：多条件筛选、状态标签、负责人显示。

申请详情页：资料分区、附件预览、审核记录、状态日志。

文件中心：按申请查看已上传附件。

# 4. 数据与接口影响

新增账号状态、密码更新时间、最后登录时间。

附件表增加文件类型、大小、上传人、关联业务模块。

状态日志增加 before_status、after_status、operator_role、remark。

接口设计原则 本期新增能力应通过独立服务层或明确 API 边界实现，避免把业务逻辑写死在页面中。后续接入真实短信、支付、银行、锁机和风控接口时，应优先替换服务适配层。

# 5. 权限与状态要求

所有新增功能继续遵循最小权限原则：店家只看本店数据，业务员只看分配任务，审核员负责审核与派单，财务角色负责资金动作，超级管理员负责环境和权限管理。

涉及业务状态变化的操作必须写入状态日志，记录操作者、角色、操作时间、前状态、后状态和备注。

# 6. 验收标准

管理员可创建和停用正式测试账号。

任何业务状态变更都有日志可追溯。

申请列表可按状态、店家、业务员、时间筛选。

附件可上传、预览、下载，并与申请正确关联。

角色越权访问会被拒绝。

# 7. 非本期范围

开放用户自助注册

C 端商城

账单还款

真实短信和支付接口

# 8. 依赖与风险

真实文件上传会带来隐私风险，需要明确测试数据规则。

权限策略必须先稳定，否则后期返工成本高。

# 9. 交付物

产品需求文档 PRD

用户流程图

页面原型图

接口清单

数据表变更说明

测试用例与验收清单